事務連絡

令和 ６ 年 ３ 月 ６ 日

建 設 業 者 各 位

契約検査課長

技能労働者への適切な賃金水準の確保及び令和６年３月から適用する

公共工事設計労務単価の適用と特例措置の実施について（通知）

技能労働者への適切な賃金水準の確保及び令和６年３月から適用しております公共工事設計労務単価（以下「新労務単価」という。）の適用と特別措置の実施については、下記のとおり取り扱うこととしますのでお知らせします。

記

１　特例措置の内容

新労務単価の決定に伴い、２に定める工事等の受注者は、発注者に対し、工事請負契約書第　５３条（補則）の規定に基づく請負代金額の変更に係る協議を請求することができるものとする。

２　対象工事

令和６年３月１日以降に契約を行う工事及び除草等業務委託等のうち、予定価格の積算を新労務単価の適用以前の労務単価をもって行っているもの。

３　請負代金額の変更

変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。

変更後の請負代金額＝（新労務単価及び当初契約時点の材料単価による積算に係る

予定価格）×当初契約時点の落札率

ただし、「当初契約時点の材料単価」とは、当初契約締結日における最新の材料単価とする。

４　協議請求期限

本通知に基づく請負代金額の変更に係る受注者からの協議の請求期限については、原則として当初契約締結後１４日以内とする。